## Slide 1
LA DEMARCHE RGPD CHU DE NANTES
Cédric CARTAU
APSSIS – avril 2018

## Slide 2: Etat des lieux
Début des travaux : AMOA Wavestone en juin 2017
Approche générale : pragmatisme plutôt qu’effet tunnel
Vérification de la conformité CNIL ancienne réglementation au 24 mai 2018
  Tous les traitements auront été déclarés à la date du 24 mai;
  Seuls les modifications de traitements ou les nouveaux traitements à partir du 25 mai 2018 relèvent du RGPD
Cartographie des traitements
  État initial : 409 déclarations
  Etat après nettoyage : 32 traitements
  Retour aux fondamentaux du traitement
Identification des traitements sensibles : environ 14

## Slide 4: Stratégie retenue pour la mise en conformité
Mise en conformité du socle commun
  information agent et patient
  signalement des incidents à la CNIL et aux personnes
  fiche de registre
  etc.
Constitution d’un socle documentaire pour l’ensemble des acteurs
  (voir ci-dessous)
Intégration du RGPD dans tous les nouveaux projets dès janvier 2018
  Information nécessaire des secteurs Système et Applicatif
  Intégration dans tous les nouveaux projets, information des principales MOA (exemple : DRH pour Vote électronique et prélèvement à la source)
  Nécessité de constituer une base de décisions
Mise en conformité des 5 traitements les plus sensibles
  DPI / GAM
  AD
  Agents
  Médecine du travail
  FEI

## Slide 6: Le socle documentaire

## Slide 7: La question des relations avec les sous-traitants
Typologie de sous-traitants
  3 groupes : les fournisseurs OnPremise, les fournisseurs SaaS, les délégataires de traitements
Avenant
  Utilisation du modèle fourni par la CNIL
Les prochains fournisseurs
  annexe RGPD aux prochains marchés;

## Slide 8: La stratégie de communication interne
Communications avec les autres processus
  DRH / DAM
  DIM / CME
  Recherche
  Direction des usagers
  DSI (Secteur Appli, Décisionnel, RH)
  Affectation des traitements aux directions métier concernées
20M€, ça calme tout le monde !
Injonction d’arrêt de traitement et article dans la presse, encore mieux !
Chantier au long cours de mise en conformité des autres traitements sensibles
  A raison d’1 traitement par mois ou trimestre, 12 à 18 mois;

## Slide 9: Les choix qui ont été faits
L’appréciation des risques
  Refonte, mutualisation avec l’appréciation des risques IT de l’établissement
Mise en conformité de la sous-traitance
  Equipements biomed « boite noire » existants : aucune action
  Le même modèle d’avenant pour tous les fournisseurs
Signature de la MOA
  AD et messagerie : DSI
  DPI : le DIM ou le PDT CME ?
Le shadow IT
  Les traitements Cloud non maîtrisés, les fichiers bureautiques sauvages
  Approche PSSI / Charte plutôt qu’acquisition de solution logicielle
  Permet une approche de type « RAF »

## Slide 10: Les problèmes en cours de traitement - 1
Le secteur recherche
  Problèmes de frontière, qu’est-ce qui relève ou non de la recherche ?
  Frontières entre les méthodologies MRxxx et le RGPD
  Irruption récente des entrepôts de données : multiplicité des traitements
  Anticiper l’approche de type Hellboy
Les enquêtes
  Dérives régulières dans la typologie des données collectées : certaines enquêtes deviennent des DPI de spécialité
  Typologie des données collectées : entre anonymat et nominatif, toutes les nuances de gris
  Accessibilité nominatives aux résultats
Le choix du Responsable de traitement
  Deux EH crée un GCS de pharmacie, qui utilise le logiciel d’un des 2 EH, le GCS est dirigé par un agent du second EH mis à disposition du GCS : qui est le RT ?
  Un dossier de SPE hébergé chez un HDS, accédé par 5 CH : qui est RT ?
  Un dossier de SPE accédé par 3 CH co-RT, quid de l’accès à un 4ème CH ?

## Slide 11: Les problèmes en cours de traitement - 2
Le décisionnel général (179 requêtes identifiées, dont 119 « sensibles »)
  Les outils tels que SAAS permettent d’aller de données agrégées (camemberts) à la donnée nominative : quels contraintes de traçabilité d’accès ?
  Que faire des traitements de type analyse des flux de patient pour améliorer la prise en charge ?
  Que faire des traitements sur l’usage des progiciels par les utilisateurs eux-mêmes (analyse des clics souris sur le DPI) ?
Le décisionnel RH
  Exemple : liste d’absentéisme par UF et par code métier;
Le décisionnel, état des lieux
  Formalisation des demandes de requêtes, en particulier la finalité;
  Application du principe de minimisation (redoutable);
  Audit annuel du parc de requêtes;

## Slide 12: Les problèmes en cours de traitement - 3
L’activité HDS du CHU de NANTES
  Avenants à passer avec les clients hébergés
Les conventions de services intra GHT44
  Convention de prestations biologie, pharmacie, repas
  Convention de mise en commun de la DSI : prise de main à distance, supervision infra, etc.
L’archivage
  Traitement additionnel ?
  Articulation avec les normes (agrément Ministère de la culture) ?
L’effacement des données
  La fin des DPI jamais purgés
  Articulation avec la question de l’archivage ?

## Slide 13: Les problèmes en cours de traitement - 4
Les communications avec les autorités judiciaires
  Signalement des fugues et des cas de radicalisation
  Communications de certains résultats de laboratoires (contrôle alcoolémie, etc.)
Les communications avec les CaC
  Données sensibles échangées
Les communications avec les OS
Les associations bizarres dont l’EH est le boss

## Slide 14: L’implémentation à l’échelon GHT44
Identification d’un réseau de relais locaux
  Refonte, mutualisation avec l’appréciation des risques IT de l’établissement
Formation / information par WAVESTONE en session de 2h
Fourniture d’un kit documentaire et d’une assistance en mode expertise
Intervention auprès des directions générales si demandé
  Attention, niveaux de maturité très disparates
Positionnement du CHU de NANTES en mode expertise et non donneur d’ordre
  Problème d’interprétation de la loi de santé 2016
  13 DPO ou un DPO de GHT ?

## Slide 15: Les questions en suspend au niveau du GHT44
Rôle de l’établissement support de GHT dans la conformité RGPD de l’ensemble du GHT
  article L 6132-3-I: l’établissement support d’un GHT met en œuvre, dans le cadre de la gestion du système d’information, les mesures techniques de nature à assurer le respect des obligations prévues par la loi Informatique et Libertés.
Impact de la convergence SI sur les traitements
  Les interopérabilités applicatives
  Les accès croisés (attention complexité +++)
  Les rapatriements ou fusion de base

## Slide 16: Conclusion
La gestion d’un risque de conformité
  Nettoyer les traitements les plus sensibles
  Avoir un plan opposable de mise en conformité globale en cas de contrôle
  Être en mouvement, les traitements évoluent (et les textes aussi)
Revenir à l’esprit du texte
  On ne peut plus faire n’importe quoi avec les données nominatives
  Il faut évaluer
  Cela ressemble bigrement à la certification des comptes, non ?
Une chance pour l’établissement ?...
  De la notion de cercle vertueux
… mais surtout pour le DPO/RSSI
  Un levier sans précédent auprès de la stratégie métier
  Un levier sans précédent envers des fournisseurs peu regardants…
  IAM = gros nettoyage de l’annuaire des agents
  RGPD = gros nettoyage des traitements et des pratiques borderlines

## Slide 17: Questions / Réponses
?

## Slide 18: Ouvrage